Техническа спецификация

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Обособена позиция №1 – Избор на изпълнител за упражняване на консултантски услуги за проекти със следните подобекти: Подобект 1 – „Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2030 от път III - 197 - Борино до село Чала, км 0+000 до км 8+760, Община Борино“; Подобект 2 – „Реконструкция на общински път SML 3033 от път III - 197 Борино - м. Кастракли“.

Обособена позиция №2 – Избор на изпълнител за упражняване на консултантски услуги за проекти със следните подобекти: Подобект 1 „Реконструкция на улична мрежа с.Борино - улица "Панорама" от О.Т.302 до О.Т. 325, улица "Надежда" от О.Т.325, 326 до О.Т. 327, улица "Доспатска" от О.Т.177 до О.Т.189, улица "Юбилейна" от О.Т.189 до О.Т.345, улица "Гео Милев" от О.Т.87 до О.Т.89, улица "Цар Самуил" от О.Т. 87,81 до О.Т.80, улица "Арда" от О.Т.81,82,83 до О.Т.355 и улица "Пролет" от О.Т.78,79 до О.Т.81, Община Борино“; Подобект 2 „Реконструкция на главна улица с.Кожари от ПТ 18,17,16,15 до ПТ 12 по кадастралния план на с.Кожари, Община Борино“; Подобект 3 „Реконструкция на общински път SML1032 от път SML 1031 - Тешел - Буйново до село Ягодина км 0+000 - км 2+240,  Община Борино“, Подобект 4: Реконструкция на съществуващо уличното осветление в с. Борино “

Обособена позиция №3 - Избор на изпълнител за упражняване на консултантски услуги за проекти със следните подобекти: Подобект1 Подмяна на етернитови тръби АС ø110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с. Кожари, община Борино, област Смолян“; Подобект 2 „Подмяна на етернитови тръби АС ø110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с. Буйново, община Борино с РЕ-HD ø 110“; Подобект 3 „Реконструкция на външен етернитов водопровод от планинско водохващане на р.Аджиларска до ПСПВ за с.Ягодина, община Борино, област Смолян“; Подобект 4 „Водоем  V=200m³ в с. Ягодина, община Борино“.

Обособена позиция №4 – Избор на изпълнител за упражняване на консултантски услуги за проект „Осъвременяване на материалната база на читалище „Обнова-1939“ с. Борино, община Борино“.

## Предмет и цел на поръчката

1.1. Предмет на поръчката е предоставяне на пакет консултантски услуги за реализация на проекти по четири обособени позиции:

- Обособена позиция №1 – Избор на изпълнител за упражняване на консултантски услуги за проекти със следните подобекти: Подобект 1 – „Реконструкция и рехабилитация на общински път SML 2030 от път III - 197 - Борино до село Чала, км 0+000 до км 8+760, Община Борино“; Подобект 2 – „Реконструкция на общински път SML 3033 от път III - 197 Борино - м. Кастракли“.

- Обособена позиция №2 – Избор на изпълнител за упражняване на консултантски услуги за проекти със следните подобекти: Подобект 1 „Реконструкция на улична мрежа с.Борино - улица "Панорама" от О.Т.302 до О.Т. 325, улица "Надежда" от О.Т.325, 326 до О.Т. 327, улица "Доспатска" от О.Т.177 до О.Т.189, улица "Юбилейна" от О.Т.189 до О.Т.345, улица "Гео Милев" от О.Т.87 до О.Т.89, улица "Цар Самуил" от О.Т. 87,81 до О.Т.80, улица "Арда" от О.Т.81,82,83 до О.Т.355 и улица "Пролет" от О.Т.78,79 до О.Т.81, Община Борино“; Подобект 2 „Реконструкция на главна улица с.Кожари от ПТ 18,17,16,15 до ПТ 12 по кадастралния план на с.Кожари, Община Борино“; Подобект 3 „Реконструкция на общински път SML1032 от път SML 1031 - Тешел - Буйново до село Ягодина км 0+000 - км 2+240,  Община Борино“, Подобект 4: Реконструкция на съществуващо уличното осветление в с. Борино “

- Обособена позиция №3 - Избор на изпълнител за упражняване на консултантски услуги за проекти със следните подобекти: Подобект 1 Подмяна на етернитови тръби АС ø110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с. Кожари, община Борино, област Смолян“; Подобект 2 „Подмяна на етернитови тръби АС ø110 на довеждащ водопровод от извора до водоема на с. Буйново, община Борино с РЕ-HD ø 110“; Подобект 3 „Реконструкция на външен етернитов водопровод от планинско водохващане на р.Аджиларска до ПСПВ за с.Ягодина, община Борино, област Смолян“; Подобект 4 „Водоем  V=200m³ в с. Ягодина, община Борино“.

- Обособена позиция №4 – Избор на изпълнител за упражняване на консултантски услуги за проект „Осъвременяване на материалната база на читалище „Обнова-1939“ с. Борино, община Борино“.

  - Цел на поръчката

Настоящата поръчка си поставя основната цел да бъдат предоставени на община Борино, пакет от консултантски услуги, свързани с подготовка и реализиране на инвестиционни проекти по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”, които ще допринесат за икономическото, социално, културно и стратегическо развитие на община Борино.

Подготовката на проектните предложения, представлява етап от изпълнение на настоящата поръчка, концентриран върху изготвяне на Заявленията за подпомагане и е съществен елемент от етапа на осъществяване на съответния проект, изразяващ се в поставянето на конкретните цели, дейности и задачи, които ще намерят отражение през целия проектен цикъл. Залагането на основната идея и необходимост от проекта е онзи елемент, без който не може да бъде постигнат търсения ефект и качество.

На следващо място, управлението, изпълнението и отчитането на съответния проект е онзи елемент, който сам по себе си включва същината на реализиране на проекта. Този етап се характеризира с техническото и финансово изпълнение на проекта в това число и изготвянето на документациите по реда на Закона за обществените поръчки, чрез които да бъдат избрани съответните изпълнители, което ще доведе до свободна и лоялна конкуренция на провеждане на процедурите, а от там и до постигане на заложените по съответното проектно предложение индикатори за действие и резултат. Именно в тази си част ще проличи реалната ситуация и роля на проектите, както и практическото им отражение върху местното население и региона като цяло.

Качественото управление, изпълнение и отчитане на проектите, несъмнено ще създаде благоприятна предпоставка за получаване на максимален размер субсидия, посредством която ще се постигнат всички желани резултати и компоненти.

- Очаквани резултати от изпълнението на поръчката

Очакваните резултати от изпълнителя на настоящата поръчка са следните:

- Предоставени Консултантски услуги по изготвяне и окомплектоване на Заявления за подпомагане необходими на община Борино за кандидатстване с проектно предложение по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., включително изготвен бюджет; изготвен анализ „разходи – ползи“, където е приложимо, както и подготвена и внесена документация за осъществяване на процедурата по оценка за въздействието върху околната среда, съответно екологична оценка.

- Изготвен в срок - Списък на планираните обществени поръчки по проекта в едно с Описателен документ за всяка една от тях, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ, по ПРСР 2014г.-2020г.;

- Изготвени в срок, документации за избор на изпълнители на дейностите по проекта, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ, по ПРСР 2014г.-2020г.;

- Предоставени Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ, по ПРСР 2014г.-2020г.;

- Предпоставки и рискове

Към настоящият момент са идентифицирани следните рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, но не се ограничават до изброените:

Предпоставки за успешното изпълнение на договора за Консултантски услуги:

- Изпълнителят има осигурен пълен достъп до наличните данни, които са необходими за успешното изпълнение на задълженията му;

- Предоставена подкрепа, съдействие и ангажираност от страна на Възложителя на изпълнителя на настоящата процедура;

- Наличие на достатъчна информация, с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените дейности.

Идентифицирани рискове заплашващи успешното изпълнение на договора за Консултантски услуги:

Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на задачите, съгласно настоящето техническо описание са:

- Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи/заинтересовани страни;

- Недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на Възложителя;

- Забава на плащанията от ДФЗ;

- Съществени промени в националното и европейско законодателство;

- Промени в указанията и инструкциите на ДФЗ, относно подготовката и изпълнението на проекта.

# 4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА :

# 4.1. Обхват на консултантските услуги:

# Задача 1: Подготовка за кандидатстване с проект по съответната обособена позиция, включва изпълнение на следните основни дейности:

# изготвяне на заявления за подпомагане, необходими на община Борино за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Заявлението за подпомагане трябва да бъде придружено от всички образци на Декларации към него, както и от бюджет на съответното проектното предложение представляващ неразделна част от Заявлението за подпомагане, вкл. отразяване на коментари/допълнения от възложителя и компетентните органи; Изготвяне на анализ по разходи – ползи на инвестиционния проект, с който ще се кандидатства за финансиране, където е приложимо;

# Подготовка на необходимите документи за извършване на оценка за въздействие върху околната среда или екологична оценка;

# Комплектоване на всички необходими документи към заявлението;

# ЗАДАЧА 2: Отчитане на изпълнението на проекта по съответната обособена позиция след сключване на договор за финансова помощ, който включва следните основни дейности:

  - Предоставяне на юридически консултации за изготвяне на документи за избор на изпълнители по реда на ЗОП, за възлагане на обществените поръчки, след одобрението на проект по съответната обособена позиция за финансиране по ПРСР 2014 -2020 и след сключване на договор за отпусната финансова помощ.

  - Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта по съответната обособена позиция, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г.

# 4.2. Основни изисквания към изпълнението

Реализацията на всяка идентифицирана от Възложителя дейност следва да включва следните три основни етапа: подготовка, изпълнение, завършване.

# Изпълнението на обществената поръчка по всяка от обособените позиции, включва следните основни идентифицирани от Възложителя дейности в рамките на посочените задачи:

ЗАДАЧА 1: ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

По всяка обособена позиция се изготвя едно проектно предложение.

Срок за изпълнение на дейностите в рамките на ЗАДАЧА 1:

Изготвянето на Заявлението за подпомагане за съответното проектно предложение по обособената позиция ще се извърши след датата на получено при Изпълнителя, уведомление/известие от Възложителя за стартиране изпълнението по съответната позиция.

Крайният срок за изпълнение на възложената с уведомлението/известието дейност е не по късно от 2 (два) календарни дни предхождащи крайната дата за прием на проектни предложения по конкретната идентифицирана мярка по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”, съгласно официално публикувания индикативен график или документ за прием на Заявления за подпомагане, публикуван на официалната интернет страница на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”.

Срокът е приложим и в сила само за тези дейности, за които е получено уведомление/известие за стартирането. Уведомлението/известието, за съответната дейност трябва да е получено при Изпълнителя, не по-малко от 10 (десет) календарни дни преди крайния срок за изпълнение на дейността. При неспазване от Възложителя на срока от 10 календарни дни, Изпълнителя има право да прекрати договорните отношения в частта за съответната дейност, за което няма да дължи неустойки, обезщетения или други на Възложителя.

Уведомлението/известието, се счита за получено, когато има потвърждение за това от Изпълнителя, чрез обратна разписка, ако е получено по пощата или чрез куриерска служба; чрез обратна електронна поща, ако е получено по електронната поща посочена в офертата; чрез потвърждение за получаване по факс, ако е получено чрез електронно устройство (факс).

Дейност 1: Изготвяне на Заявления за подпомагане, необходими на община Борино за кандидатстване с проектни предложения по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” по съответната обособена позиция.

Избраният изпълнител следва да представи пред община Борино, списък на документите, които следва да се осигурят като подкрепящи доказателства и материали към съответното проектно предложение.

В рамките на тази дейност трябва да бъде изготвено съответното Заявление за подпомагане, ведно с всички образци на Декларации към него, както и бюджета на съответното проектното предложение, представляващ неразделна част от Заявлението за подпомагане; изготвяне на анализ «разходи – ползи» съгласно изискванията на действащата редакция на Ръководството за анализ по разходи – ползи на инвестиционни проекти, където е приложимо.

Избраният изпълнител следва да представи на възложителя предложения за включване на конкретни допустими дейности извън тези, свързани със строително-монтажните работи по проекта.

Дейност 2: подготовка на необходимите документи за извършване на ОВОС/ЕО

В рамките на тази дейност трябва да бъдат подготвени необходимите документи за изготвяне на оценка за въздействието върху околната среда, съответно екологична оценка. Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е превантивният инструмент за идентифициране на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве от строителството и експлоатацията на инвестиционните предложения във всички отрасли на икономиката и развитието на инфраструктурата, на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето решение за реализацията им на конкретно място при съответната технология, начин на строителство и др. Резултатите от ОВОС трябва да бъдат взети предвид при проектирането, изграждането и експлоатацията на инвестиционните предложения. Документацията се изготвя съобразно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) и Наредбата за условията и реда за извършване на  оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони (Наредбата за ОС),  обн. ДВ, бр. 94/30.11.2012 г. (писмо с изх. № 26-00-3564/16.01.2013 г.).

Всички документи, следва да бъдат изготвени по образец на „Програма за развитие на селските райони 2014г.-2020г.“. Когато липса официално утвърден такъв от Програмата, ще се изготвят по образец предложен от Изпълнителя и утвърден от Възложителя - община Борино.

В случай  на коментари и допълнения към Заявлението, инициирани от страна на Възложителя, Изпълнителя на настоящата поръчка, следва да ги отрази, единствено и само ако са в рамките на допустимите правила на Програмата и националното и европейско законодателство. За отразяване на горепосочените коментари и допълнения, Възложителят ще предостави на Изпълнителя не по-малко от 1 (един) календарен ден за работа по въпросните констатации.

Дейност 3: комплектоване на всички необходими документи към заявлението за подпомагане

В рамките на тази дейност съответното Заявление за подпомагане трябва да бъде комплектовано с всички необходими документи към него, съгласно изискванията на ПРСР 2014-2020г.

Изпълнителя не носи вина и отговорност, ако при комплектоване на Заявлението за подпомагане не му е представен от Възложителя документ или информация, който е в задълженията на трето лице, институция или учреждение или самият Възложител.

ЗАДАЧА 2: ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Дейност 1: Предоставяне на юридически консултации за изготвяне на документи за избор на изпълнители по реда на ЗОП, за възлагане на обществените поръчки, след одобрението на проект по съответната обособена позиция за финансиране по ПРСР 2014 -2020 и след сключване на договор за отпусната финансова помощ.

Изпълнителят по настоящата обществена поръчка по съответната обособена позиция, трябва да предоставя юридически консултации при подготовката на проектното предложение. При одобрение на проекта по съответната обособена позиция и сключване на договор за отпускане на финансова помощ за неговото финансиране, изпълнителя на настоящата поръчка, следва да изготви всички необходими документации за избор на изпълнители по проекта, а именно:

- Изготвяне на документация за провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки, за избор на изпълнител за извършване на Строително-монтажни работи;

- Изготвяне на документация по реда на Закона за обществените поръчки, за избор на изпълнител за упражняване на Строителен надзор;

- Изготвяне на документация по реда на Закона за обществените поръчки, за избор на изпълнител за извършване на дейности по информация и публичност;

- Изготвяне на документации по реда на Закона за обществените поръчки, за избор на изпълнители за възлагане на обществени поръчки (извън кръга на гореизброените), които са заложени от Изпълнителя в проектното предложение и одобрени за финансиране от Държавен фонд „Земеделие“.

В срок до 10 (десет) календарни дни, считано от деня следващ датата на сключване на договора за отпусната финансова помощ, избраният изпълнител, следва да изготви Списък на планираните обществени поръчки по образец на ПРСР 2014г. – 2020г, както и Описателен документ към него за всяка една от изброените по горе обществени поръчки, по образец на Програмата.

Възложителя е длъжен да уведоми/информира изпълнителя за сключения договор за отпусната финансова помощ на проекта, в деня в който същият е подписан между община Борино и Държавен фонд „Земеделие“, чрез факс, по E-mail или чрез друг способ въз основа на който да бъде удостоверено, че Изпълнителят е уведомен надлежно. В случай на ненавременни действия от Възложителя по уведомяване/известяване на Изпълнителя, срокът ще се брои от деня, следващ този, през който е получено въпросното уведомление при Изпълнителя! Това уведомяване ще се счита за възлагателно писмо за започване на Етап 2.

След получено при Възложителя – община Борино от Държавен фонд „Земеделие“, одобрение на представените на по-ранен етап Списък на планираните обществени поръчки и Описателни документи към тях, община Борино се задължава да уведоми избрания Изпълнител в срок до 5 (пет) календарни дни за полученото одобрение, вследствие на което, считано от датата на полученото уведомление/известие, Изпълнителят следва да изготви в срок до 30 (тридесет) календарни дни, пълния пакет документации за избор на изпълнители по проекта, с всички необходими образци и реквизити съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и ПРСР 2014г. – 2020г.

Важно! При липса на сключен договор за отпускане на финансова помощ за финансиране на проект по ПРСР 2014-2020г., настоящата Дейност 2, няма да се изпълнява и двете страни (община Борино и Изпълнителя на настоящата поръчка) не дължат неустойки или пропуснати ползи една към друга от какъвто и да било характер и/или предмет!

Дейност 2. Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта по съответната обособена позиция, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г.

Предоставянето на Консултантски услуги в процеса на управление, изпълнение и отчитане на проекта е важен компонент за реализиране на проекта. Ефективното, управление, изпълнение и отчитане на проекта несъмнено ще допринесе до постигане на заложените индикатори за въздействие и резултат.

В рамките на Дейност 2, следва да бъдат предоставени Консултантски услуги свързани с управление, изпълнение и отчитане на проекта в съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:

- Осигуряване стриктното изпълнение и недопускане на съществени отклонения от договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Борино и Държавен фонд „Земеделие“;

- Разработване на правила и процедури за ефективно и качествено управление и изпълнение на проекта, във връзка с:

  - мониторинг и докладване;

  - верификация на разходите при бенефициента;

  - администриране и докладване за нередности;

- Изготвяне на документите във връзка с изпълнението на проекта:

  - подготовка на заявка за авансово и окончателно плащане и окомплектоване на всички необходими общи и специфични документи към заявките за плащане;

  - други съпътстващи дейности, свързани със заявка за плащане;

- Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: между Възложителя и Разплащателна агенция, между Изпълнител на СМР, строителен надзор и авторски надзор, между Изпълнителите на дейностите по проекта и Възложителя.

- Съдействие и подкрепа на Възложителя при изпълнение на ежедневните дейности, свързани с организацията и управлението на проекта.

- Преглед и подготовка на експертни становища и доклади във връзка с изпълнението на проекта;

- Съдействие и подкрепа на екипа на възложителя при подготовка на документите;

- Консултации във връзка с изпълнението на препоръки дадени от страна на РА - ДФЗ във връзка с проекта;

- Идентифициране на потенциални проблеми по време на изпълнението на настоящия договор и предлагане на решения за преодоляването им

Предоставянето на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проекта по съответната обособена позиция в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г. следва да се извършва в срок до получаване на окончателно плащане по проекта от Държавен фонд „Земеделие“.

Важно! При липса на сключен договор за отпускане на финансова помощ за финансиране на проект по съответната обособена позиция от Държавен фонд „Земеделие“, настоящата Дейност 2, няма да се изпълнява и двете страни (община Борино и Изпълнителят на настоящата поръчка) не дължат неустойки или пропуснати ползи една към друга от какъвто и да било характер и/или предмет!

## Други задължения към изпълнителя

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен също:

- да спре изпълнението по договора за обществената поръчка, тогава, когато получи от Възложителя известие за това;

- да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на изпълнението на настоящия договор, като предложи адекватни решения за тях;

  - Изисквания за представяне на крайния продукт:

Изпълнителят представя следните отчетни документи:

- Протоколи за предаване на крайните продукти

- доклади/отчети за извършените услуги

- конкретни разработени документи

Протоколите се подписват минимум в два еднообразни екземпляра.

Докладите/отчетите се изготвят и представят в минимум три еднообразни оригинала на хартиен носител.